张家港联合铜业有限公司

食堂隔油池及污水管道清污竞价公告

工程项目编号：LHTY-20230904-001

发　布日　期：2023年9月4日

一、发布条件

1、工程名称: 食堂隔油池及污水管道清污

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2023年9月4日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2023年9月11日上午9:00 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2023年9月11日上午9:00 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2023年9月11日上午9:00 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司内

2、项目概况及招标范围：详见招标工程量清单

3、合同工期：3年，清污周期为一年/次，清污次数共3次，单次施工工期为3日历天。

4、承包方式：包工包料

5、本项目不分标段

6、本项目资格后审

7、本工程不得转包或分包

- 8、最高投标限价：49029.80 元，本工程采用固定总价合同模式。

- 三、踏勘现场

1、投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

四、投标书要求

1、投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

（一）逾期送达；

（二）未按招标文件要求密封。投标书密封完好，封面需填写投标项目名称。

2、　有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议（若有）；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致的；

（七）投标人的报价表中修改工程量清单中暂列金额、暂估价的；

（八）投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

（九）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（十）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（十一) 拟派项目负责人与报名不一致，且在开标前未及时办理变更手续的；

（十二）投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

（十三）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（十四) 在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（十五) 有关法律、法规和招标文件中规定的否决其投标以及重大偏差情形。

五、付款方式

单次清污竣工验收合格，竣工结算且竣工资料审核通过后付至结算价的100%；付款时，乙方须开具相应的增值税专用发票。

六、工程要求

1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

2、工程采用固定总价合同，工程验收合格后，最终以合同价结算。

3、施工时间：具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理、安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

5、中标后30天内双方签订工程施工合同。

6、中标方应严格按照合同工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

7、验收程序：清污过程中施工方须派专人现场监督，分段清污完成后施工方须立即拍照留存，整体清污完成后须将全部照片打印作为验收资料以备招标方审查；

8、中标方和甲方签订施工合同后，需与安全环保部签订《安全环保协议》并严格遵守，中标方方须缴纳合同价的5%作为安全风险抵押金，具体金额详见安全环保管理协议相关条例，待工程完工后一次性退回原账户。中标方施工人员及车辆进场前须带齐安全环保相关手续提交至甲方安全环保部并绝对配合甲方安全环保相关培训。

9、施工要求

9.1、在清理过程中，应当采取相应的安全措施。必须下井作业时，要对井内进行通风和毒气检测。下井作业人员佩戴安全带，安全带必须由一条安全绳的末端固定在附近建筑物或大树上，并确保末端固定牢靠。

9.2、每日清淤完毕离场前应立即盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外，施工过程中，隔油池四周应设置围护栏杆。

9.3、施工作业时，隔油池上面必须有专人看护。

9.4、清理隔油池作业标准：

1）隔油池、污水井内清理的污水、油污清运需按照行业规定妥善处理；

2）确保作业范围内所有污水不外溢，保持环境卫生。违规者一次罚款500元；

3）掀开污水井及隔油池井盖后先通风10~15分钟，人不站在池边，严禁在池边附近点火、吸烟，违者一次罚款500元；

4）合同期内如出现污水外溢等异常情况，接到通知后须在4小时内到达现场进行处理。

9.5、装载油污的作业车辆应装载适量，无外溢；装载的污水，应及时卸清，不得将隔油池的油污稀释后直接排进市政排污管道内，违反者后果自负。

9.6、施工结束后，及时清洗清理现场和辅助设施，不得留有明显油迹污物。

9.7、施工过程中，需对施工场地进行保护，严禁破坏场地草坪；草地或其他物品遭到破坏时，修复费用需由施工方自行承担。

七、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、本次投标不接受联合体投标；

3、投标人营业执照范围为：工程建设或污水池清理或建筑物清理；

4 、投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

八、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照复印件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（投标工程量清单）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

九、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部基建工程科  利欣欣（0512-58571822）

招标工程量清单

| 食堂隔油池及污水管道清污 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项工程 | 工程特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | 污水管道疏通 | 清洗作业车高压水枪冲洗 | m | 12 |  |  |  |
| 2 | 污水井井室清理 | 污水井井室清掏，清洗 | 座 | 3 |  |  |  |
| 3 | 吸污作业车吸污 | 吸污作业车通过真空泵把隔油池及污水井内油垢吸入作业车内 | m3 | 27.65 |  |  | 隔油池规格：长3.6m、宽2.4m、深度3.2m |
| 4 | 隔油池内油污人工清运 | 隔油池四周墙壁用高压水枪清洗配合吸污作业车隔油池内顽固油污清理、转运 | 天 | 3 |  |  | 含一名现场安全监管专员 |
| 5 | 油污外运处理 | 油污运至政府指定地点处理 | m3 | 27.65 |  |  |  |
| 6 | 现场安全围护设施 | 隔油池四周设安全围护-安拆 | m | 14 |  |  |  |
| 7 | 每日作业前井室内气体检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 税金 | % | 元 |  |  |  |  |
| 9 | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 10 | 合计 | 每年一次，共计三次 | 元 |  |  |  |  |

注：1、投标前请认真阅读招标文件第六条工程要求后进行报价。2、投标人需在报价单中标明投标税率。